### 1. Planificación
### Objetivo del Software
Desarrollar un sistema contable web que permita a un usuario gestionar sus ingresos y gastos, generando reportes, categorizando transacciones, conectando con tarjetas bancarias y ofreciendo notificaciones y consejos financieros. Además, incluirá un calendario financiero para mejorar la planificación del dinero.
### Tecnologías
- Backend: Python con Flask.
- Base de Datos: MySQL.
- Arquitectura: Microservicios.
- Integraciones: API de Google (para obtener información del usuario).
## Plan de Desarrollo
### Fase 1: Planificación y Diseño (1-2 semanas)
Tareas
Definir la estructura de los microservicios.
Diseñar la base de datos (tablas: usuarios, transacciones, categorías, reportes, etc.).
Definir endpoints de la API REST.
Elegir tecnologías para notificaciones y conexión con tarjetas.
### Fase 2: Desarrollo Backend - Microservicios (4-6 semanas)
 Tareas
Microservicio de Autenticación (Login con API de Google).
Microservicio de Transacciones (Registrar ingresos/gastos, editar, eliminar).
Microservicio de Categorías (Crear, modificar, asignar categorías).
Microservicio de Reportes (Generación de gráficos y estadísticas).
Microservicio de Notificaciones (Alertas y consejos financieros).
Microservicio de Conexión con tarjetas (Integración con API bancaria).
Microservicio de Calendario financiero (Planificación de pagos y ahorros).
### Fase 3: Desarrollo Frontend y API Gateway (4-5 semanas)
 Tareas
Diseñar la interfaz web (HTML, CSS o usar React/Vue).
Conectar el frontend con los microservicios.
Implementar API Gateway para gestionar la comunicación entre microservicios.
### Fase 4: Pruebas y Optimización (2-3 semanas)
 Tareas
Pruebas unitarias para cada microservicio.
Pruebas de integración entre backend y frontend.
Pruebas de rendimiento (optimización de consultas SQL).
### Fase 5: Despliegue y Mantenimiento (2 semanas)
 Tareas
Desplegar backend en un servidor (Heroku, AWS o Render).
Implementar base de datos en un servidor remoto.
Monitorizar el sistema para mejoras y corrección de errores.

## 2. Análisis de Requerimientos
### Requerimientos Funcionales
 Registrar ingresos y gastos.
Editar y eliminar transacciones.
Ver historial de transacciones.
Categorizar gastos e ingresos.
Generar reportes y gráficos de finanzas.
Conectar con tarjetas bancarias.
Enviar notificaciones y consejos sobre hábitos financieros.
Incluir un calendario financiero para planificación de pagos y ahorros.
Autenticación mediante API de Google.
### Requerimientos No Funcionales
 Seguridad: Cifrado de contraseñas y tokens de autenticación.
Escalabilidad: Uso de microservicios para dividir funcionalidades.
Rendimiento: Optimización de consultas SQL y almacenamiento en caché.
Disponibilidad: Despliegue en la nube con backups automáticos.
### Base de Datos (MySQL)
Se crearán las siguientes tablas:
- Usuarios (id, nombre, email, foto_perfil, id_google).
- Transacciones (id, usuario_id, monto, fecha, categoría_id, tipo [ingreso/gasto]).
- Categorías (id, usuario_id, nombre, color).
- Reportes (id, usuario_id, tipo_reporte, fecha_generación).
- Notificaciones (id, usuario_id, mensaje, fecha_envío, estado).
- Tarjetas (id, usuario_id, banco, tipo, saldo_actual).
- Calendario_Financiero (id, usuario_id, evento, fecha, descripción).

## 3. Diseño
### Arquitectura
- Microservicios con Flask:
  - Autenticación (Login con Google API).
  - Gestión de transacciones (ingresos/gastos).
  - Categorías de transacciones.
  - Generación de reportes.
  - Notificaciones y consejos financieros.
  - Conexión con tarjetas bancarias.
  - Calendario financiero.
  - API Gateway (gestionará las peticiones y distribución de carga).
### Base de Datos
- MySQL con relaciones bien definidas.
- Índices en columnas clave para mejorar rendimiento.
### Interfaz Web
- Opción 1: HTML/CSS + Flask (más simple, pero menos interactivo).
- Opción 2: React.js (más dinámico y escalable).
### API REST
Ejemplos de endpoints:
- POST /auth/login → Iniciar sesión con Google.
- GET /transactions → Obtener lista de transacciones del usuario.
- POST /transactions → Registrar un gasto o ingreso.
- PUT /transactions/{id} → Editar transacción.
- DELETE /transactions/{id} → Eliminar transacción.
- GET /reports → Generar y obtener reportes financieros.
- GET /notifications → Obtener notificaciones y consejos.
- GET /calendar → Obtener eventos financieros.

## 4. Implementación
 Desarrollar los microservicios en Flask.
Configurar MySQL y definir las tablas.
Implementar la API Gateway para gestionar peticiones.
Construir el frontend web con HTML/CSS o React.js.
Integrar frontend y backend mediante llamadas API.

## 5. Testeo
 Pruebas Unitarias → Cada microservicio será probado individualmente.
Pruebas de Integración → Verificar que los servicios se comuniquen bien.
Pruebas de Carga → Simulación de múltiples usuarios para medir rendimiento.
Pruebas de Seguridad → Protección contra inyecciones SQL y ataques CSRF.
Pruebas de Usuario → Evaluar la experiencia y usabilidad del software.

## 6. Despliegue y Mantenimiento
 Subir backend a un servidor en la nube (Heroku, AWS o Render).
Configurar base de datos remota con backups automáticos.
Actualizar y mejorar funcionalidades según el uso real.
Monitorear logs y rendimiento para detectar errores.